| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 安检设备购置、移动医疗信息系统建设及老旧房屋安全改造（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京回龙观医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 唐命、姚付新 |  |  |  | 联系电话 |  | 83024311 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 748.36182 | 748.36182 | 746.190535 |  | 10 | 99.71% | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 388.36182 | 388.36182 | 386.190535 |  | 5.19 | 99.44% | 5.16 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 360 | 360 | 360 |  | 4.81 | 100.00% | 4.81 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 一、市属医院安检设备购置（尾款）： 我院为精神卫生专科医院，地处昌平、海淀和朝阳三个区的交界地段，就诊人群特殊，外来人员相对复杂。随着医院的发展和影响力的提升，外地就诊人员有所增多，精神患者的举止和冲动行为难以由安保人员通过肉眼来评估，贴别是近年来发生的伤医事件给医院的安全保卫工作敲响了警钟。为此，落实北京市医院安全秩序管理规定，医院预依据市属医院安检设备配置原则及技术规格，增设安检门和X光机，医院加大安检设备的投入，对过检人员进行非接触测温，并包裹和随身物品进行全面的安检，减少因相互接触产生交叉传染机率，以实现医院内部主要通道、重点区域的安检全覆盖，杜绝伤医事件的发生。2021年4月前按照合同约定支持尾款。 二、移动医疗信息系统建设（尾款） 1、改建无线网络系统，提升无线网络系统性能、稳定性，接入质量。2、建设移动医疗系统，包括移动护士工作站和移动医生工作站，将桌面医疗、护理信息系统延伸到病房和床旁，辅助优化医护流程、提高医疗工作效率、提升医疗护理质量和管理水平、避免医疗差错。 2021年目标：按照合同约定实施项目，确保进展顺利，按期完成项目并进行验收。 三、医院老旧房屋安全隐患综合改造（尾款） 我院26病区西南角平房为上世纪70年代建筑，均为砖木结构腐烂脱落，屋面挂瓦破损，屋顶为最原始的芦苇席保温漏雨易燃，室内吊顶大部分塌陷，木质门窗密闭性差，墙面粉化脱落，洗漱间下水管线堵塞等问题突出，类似旱厕的卫生间陈旧不堪，异味严重，严重不符合爱国卫生运动要求；“蜘蛛网式”网线、电话线隐患较明显，供电线路老化严重，雨季漏雨存在漏电短路等安全隐患，一旦发生火情十分危险，且不符合节能减排要求，所以急需进行改造，消除安全隐患，体提升基础设施服务能力。 |  |  |  |  | 一、市属医院安检设备购置（尾款）： 2021年4月已按照合同约定支持尾款。对过检人员进行非接触测温，并包裹和随身物品进行全面的安检，减少因相互接触产生交叉传染机率，以实现医院内部主要通道、重点区域的安检全覆盖，杜绝伤医事件的发生。 二、移动医疗信息系统建设（尾款） 1、完成医院无线网络的基本覆盖。 2、完成移动医生工作站及移动护理工作站，实现移动查房、移动护理，提高医护的管理水平。 3、完成项目尾款203.67474万元的支付，竣工审计结余0.828143万元。 三、医院老旧房屋安全隐患综合改造（尾款） 完成了对医院建筑面积45656平方米的建筑物和电气设备防雷改造； 对2号病房楼、3号病房楼、职工食堂、锅炉房更新配电柜13面； 对医院1082.28平米老旧平房进行改造。2021年3月底完成所有工程量；4月份完成竣工验收和结算审计，支付竣工结算审计后项目金额共计457.515795万元。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安检门 |  | 5套 | 5套 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：安检机 |  | 4台 | 4台 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：新增移动医疗设备 |  | 1194台 | 1194台 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标4：新增移动医疗应用软件 |  | 2套 | 2套 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标5：移动医疗软件开发 |  | 1项 | 1项 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标6：改建医院老旧房屋 |  | 1082.28平方米 | 1082.28平方米 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合市属医院安检设备配置原则及技术规格 |  | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：无线信号覆盖效果 |  | 1-29病区和急诊留观区无线信号全覆盖、“零”漫游 | 1-29病区和急诊留观区无线信号100%覆盖 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：质量标准要求 |  | 符合IEEE802.11标准 | 符合IEEE802.11标准 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标4：房屋改造达到的质量验收规程 |  | 改建医院老旧房屋符合北京市市政工程施工标准；建筑物和电气设备防雷改造符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；低压配电柜更新符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008标准 | 改建医院老旧房屋符合北京市市政工程施工标准；建筑物和电气设备防雷改造符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；低压配电柜更新符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008标准 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：进度指标 |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标2：移动医疗设备安装和软件开发测试 |  | 2021年4月前 | 2021年4月 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标3：移动医疗项目验收 |  | 2021年6月 | 2021年5月 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标4：老旧房屋改造完成项目验收 |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本指标 |  | 85万元 | 85万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标2：移动医疗建设项目预算控制 |  | 204.502883万元 | 203.67474万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标3：老旧房屋改造项目预算控制 |  | 98.858937万元 | 97.515795万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：医院服务的基础设施条件改善方面 |  | 加大出入口和重点部位的安检，实现就诊和住院分区管理 | 加大出入口和重点部位的安检，实现就诊和住院分区管理 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：促进医疗安全 |  | 对过检人员进行非接触测温，并包裹和随身物品安检，减少因相互接触产生交叉传染机率，杜绝伤医事件的发生 | 分区管理后，就诊区第一道关卡实现人物同检，安检人次万余，查出水果刀具等百十余件，消除了隐患 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：持续改善医院发展潜力 |  | 提高互联网医疗能力 | 提高互联网医疗能力，降低医疗差错，减少医患纠纷5% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标4：基础设施条件改善 |  | 提升平房院工作和生活条件，满足职工的基本需求 | 提升平房院工作和生活条件，满足职工的基本需求 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标3：改善就医体验 |  | 持续改善就医体验和安全秩序 | 自从实现分区管理以来，安检设备发挥了很大的作用，未发生任何伤医事件和病人走失问题 | 3 | 2.5 | 急诊开诊时间为18:00-次日8:00，每日急诊人数少，导致急诊安装安检机使用效率低。且急诊地方狭窄，导致安检机摆放局促。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者满意度 |  | 达90%以上 | 达90%以上 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：医护人员满意度 |  | 达90%以上 | 达90%以上 | 5 | 4.7 | 受疫情影响，实施人员无法第一时间到现场处理问题 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 99.17 |  |  |